# XÂY DỤNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

# BẢN TÔN CHỈ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

Phiên bản <1.0>

<10/07/2025>

# THÔNG TIN DỰ ÁN

| Phiên bản | Người lập | Ngày soát xét | Ngày duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lâm Khiêm | 10/07/2025 | 10/07/2025 |

Mục Lục

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN (OVERVIEW)	4

2. PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE)	4

2.2 Yêu cầu chính (Main Requirements)	5

2.3 CÁC CHUYỂN GIAO CHÍNH (MAJOR DELIVERABLES)	5

2.4. Các điều kiện biên (Boundaries)	6

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (PROJECT SCHEDULE)	7

3.1. Thời gian thực hiện	7

3.2. Các mốc chính (Milestones)	7

4. NGÂN SÁCH DỰ ÁN (BUDGET ESTIMATE)	7

5. GIẢ ĐỊNH – RÀNG BUỘC – RỦI RO (ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS, RISKS)	8

5.1 Giả định (Assumptions)	8

5.2 Ràng buộc (Constraints)	8

5.3 Rủi ro (Risks)	8

6. PHÊ DUYỆT (APPROVAL)	9

# 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN (OVERVIEW)

- Dự án “SpentSmart” được thực hiện nhằm phát triển một ứng dụng di động thông minh trên nền tảng Android, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, ghi chép và quản lý chi tiêu hàng ngày.

- Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, việc kiểm soát tài chính cá nhân là nhu cầu thiết yếu. Ứng dụng này cho phép người dùng theo dõi các khoản thu nhập, chi tiêu, hóa đơn, lập kế hoạch ngân sách tuần hoặc tháng, và xem báo cáo tài chính bằng biểu đồ trực quan.

- Mục tiêu của dự án là tạo ra một công cụ tiện ích, dễ sử dụng, giúp người dùng kiểm soát chi tiêu hiệu quả và hình thành thói quen tài chính lành mạnh, hướng đến cuộc sống tài chính bền vững và chủ động.

# 2. PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE)

2.1. Mục tiêu (Objectives)

- Phát triển thành công ứng dụng “SpentSmart” trên nền tảng Android.

- Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

- Cung cấp chức năng ghi chép chi tiêu – thu nhập – hóa đơn, lập kế hoạch ngân sách và xem báo cáo thống kê tài chính.

- Hoàn thành dự án trong 4 tháng với ngân sách dưới 65 triệu VNĐ.

## 2.2 Yêu cầu chính (Main Requirements)

| Mã | Mô tả yêu cầu |
| --- | --- |
| R1 | Cho phép người dùng ghi nhận các khoản thu nhập, chi tiêu hàng ngày và phân loại theo danh mục (ăn uống, đi lại, giải trí, v.v.). |
| R2 | Cung cấp công cụ lập kế hoạch chi tiêu theo tuần hoặc tháng.. |
| R3 | Hiển thị báo cáo tài chính trực quan dưới dạng biểu đồ tròn, cột. |
| R4 | Ứng dụng hoạt động ổn định trên Android 9.0 trở lên.. |
| R5 | Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng bằng mã PIN hoặc vân tay.. |

## 2.3 CÁC CHUYỂN GIAO CHÍNH (MAJOR DELIVERABLES)

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| Tài liệu phân tích yêu cầu | Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.. |
| Bản thiết kế UI/UX | Giao diện và luồng trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh. |
| Ứng dụng chạy thử (.apk) | Phiên bản phần mềm hoàn chỉnh có thể cài đặt trên Android.. |
| Báo cáo kỹ thuật & hướng dẫn sử dụng | Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và bảo trì ứng dụng. |
| Biên bản nghiệm thu | Tài liệu xác nhận dự án đã hoàn tất theo kế hoạch. |

## 2.4. Các điều kiện biên (Boundaries)

- Phạm vi của dự án được xác định rõ ràng để đảm bảo quá trình phát triển diễn ra tập trung, đúng mục tiêu và phù hợp với thời gian, ngân sách cho phép.

- Dự án CHỈ bao gồm các hoạt động và chức năng liên quan trực tiếp đến việc quản lý chi tiêu, thu nhập và báo cáo tài chính cá nhân trên nền tảng Android.

- Dự án KHÔNG bao gồm các nội dung sau:

+ Phát triển phiên bản cho các hệ điều hành khác như iOS hoặc Windows.

+ Tích hợp tính năng liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử trong giai đoạn đầu.

+ Cung cấp các chức năng đầu tư, quản lý chứng khoán hoặc vay nợ phức tạp.

+ Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị hoặc lưu trữ đám mây (sẽ xem xét trong phiên bản mở rộng).

+ Không bao gồm quảng cáo thương mại hoặc mô hình thu phí người dùng trong giai đoạn thử nghiệm.

- Việc xác định rõ các điều kiện biên giúp ngăn chặn mở rộng phạm vi (scope creep), tập trung nguồn lực vào các chức năng cốt lõi, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu ban đầu.

# 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (PROJECT SCHEDULE)

## 3.1. Thời gian thực hiện

- Dự án dự kiến thực hiện trong 4 tháng (từ 11/10/2025 – 11/02/2026)

+ Tháng 1: Phân tích yêu cầu & Thiết kế hệ thống.

+ Tháng 2: Thiết kế UI/UX và phát triển chức năng cốt lõi.

+ Tháng 3: Hoàn thiện các tính năng, kiểm thử và sửa lỗi.

+ Tháng 4: Hoàn chỉnh sản phẩm, viết tài liệu, bàn giao và nghiệm thu.

## 3.2. Các mốc chính (Milestones)

| Mốc | Thời gian | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| M1 | Tuần 1 | Khởi động dự án |
| M2 | Tuần 4 | Hoàn thành tài liệu yêu cầu |
| M3 | Tuần 8 | Hoàn tất thiết kế UI/UX |
| M4 | Tuần 12 | Hoàn thành bản Alpha. |
| M5 | Tuần 15 | Hoàn thiện bản Beta |
| M6 | Tuần 16 | Bàn giao và nghiệm thu sản phẩm |

# 4. NGÂN SÁCH DỰ ÁN (BUDGET ESTIMATE)

| Khoảng mục | Chi phí (VND) |
| --- | --- |
| Nhân sự (phát triển, kiểm thử) | 50,000,000 |
| Phần mềm, công cụ hỗ trợ | 5,000,000. |
| Tài khoản Google Play Developer | 600,000. |
| Marketing, ra mắt sản phẩm | 3,000,000 |
| Dự phòng (10%) | 5,860,000. |
| Tổng cộng | 64,460,000 |

# 5. GIẢ ĐỊNH – RÀNG BUỘC – RỦI RO (ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS, RISKS)

## 5.1 Giả định (Assumptions)

- Các thành viên có đủ kỹ năng kỹ thuật cần thiết.

- Thiết bị và phần mềm phục vụ dự án luôn sẵn sàng.

- Yêu cầu của dự án ổn định, không thay đổi lớn.

## 5.2 Ràng buộc (Constraints)

- Ngân sách không vượt quá 65 triệu VNĐ.

- Dự án phải hoàn thành trước 11/02/2026.

- Chỉ phát triển trên hệ điều hành Android.

## 5.3 Rủi ro (Risks)

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Thay đổi yêu cầu | Cao | Áp dụng quy trình quản lý thay đổi, phê duyệt trước khi chỉnh sửa.. |
| Thiếu hụt nhân sự | Trung bình | Dự phòng nhân lực, phân chia công việc linh hoạt.. |
| Trục trặc kỹ thuật | Trung bình | Kiểm thử sớm, tạo bản prototype để kiểm chứng. |
| Trễ tiến độ | Cao | Theo dõi tiến độ hằng tuần, áp dụng Agile/Scrum.. |

# 6. PHÊ DUYỆT (APPROVAL)

| Họ tên: Giảng viên hướng dẫn | Họ tên: Lâm Khiêm |
| --- | --- |
| Chức vụ: Giảng viên | Chức vụ: Sinh viên |
| Vai trò: Chủ đầu tư | Vai trò: Giám đốc dự án |
| Chữ ký: | Chữ ký: |
| Ngày: | Ngày: |